Перспективная программа

капитального ремонта жилищного фонда Белыничского УКП «Жилкомхоз»

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этаж- ность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Год последнего капиталь-ного ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2020 год |
| ул. Советская, д.26 | 1961 | 2 | кирп. | 377 | - | 2020 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, ремонт отмостки, ремонт балконов с зашивкой экранов, замена стояков и инженерных сетей в техническом подполье, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул. Советская, д.32 | 1963 | 2 | кирп. | 586 | - | 2020 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена стояков и инженерных сетей в техническом подполье, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул. Мичурина, д.12А | 1967 | 2 | кирп. | 572 | - | 2020 | Ремонт фасада с последующей окраской, замена кровли, замена стояков и инженерных сетей холодного водоснабжения и канализации, ремонт отмостки, ремонт балконов с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул. Строителей, д.9 | 1991 | 5 | кирп. | 3230 | - | 2020 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена стояков и инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт лоджий с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул. Я.Купалы, д.86 | 1976 | 2 | кирп. | 364 | - | 2020 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена стояков и инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул. Я.Купалы, д.88 | 1977 | 2 | кирп. | 386 | - | 2020 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена стояков и инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул. Дайнеко, д.5 | 1979 | 3 | кирп. | 1459 | - | 2020 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена стояков и инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт лоджий с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул. Я.Купалы, д.90 | 1982 | 2 | кирп. | 354 | - | 2020 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена стояков и инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Всего ввод площади в 2020 году | 7328 м2 |
| 2021 год |
| ул. Строителей, д.11 | 1995 | 5 | кирп. | 4218 | - | 2021 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт лоджий с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул. Я.Купалы, д.92 | 1986 | 2 | кирп. | 564 | - | 2021 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена стояков и инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт лоджий с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул. Мичурина, д.58 | 1987 | 2 | кирп. | 252 | - | 2021 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена стояков и инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт лоджий с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул. Мичурина, д.60 | 1987 | 2 | кирп. | 252 | - | 2021 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена стояков и инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт лоджий с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул. Строителей, д.7А | 1998 | 4 | кирп. | 1119 | - | 2021 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт лоджий с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| аг.Вишов, ул.Мелиораторов, 25 | 1974 | 2 | кирп. | 861 | - | 2021 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт лоджий с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| аг.Вишов, ул.Мелиораторов, 25А | 1981 | 2 | кирп. | 863 | - | 2021 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт лоджий с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Всего ввод площади в 2021 году | 8129 м2 |
| 2022 год |
| ул. Строителей, д.11А | 1998 | 4 | кирп. | 1173 | - | 2022 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул. Строителей, д.9А | 1997 | 5 | кирп. | 2928 | - | 2022 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул.Калинина, 1Д | 1989 | 3 | панел. | 1515 | - | 2022 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул.Калинина, 1Ж | 1997 | 3 | кирп. | 756 | - | 2022 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул.Парковая, 15 | 1991 | 2 | кирп. | 342 | - | 2022 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул.Парковая, 6 | 1997 | 2 | кирп. | 345 | - | 2022 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Всего ввод площади в 2022 году | 7059 м2 |
| 2023 год |
| ул.Калинина, 1А | 1984 | 5 | панел. | 1505 | - | 2023 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул.Калинина, 1Б | 1984 | 5 | панел. | 1496 | - | 2023 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул.Калинина, 1В | 1985 | 3 | панел. | 1461 | - | 2023 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| аг.Вишов. ул.Мелиораторов, 35 | 1982 | 2 | кирп. | 859 | - | 2023 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| д.М.Кудин, ул.Новая, 11 | 1987 | 2 | кирп. | 546 | - | 2023 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| д.Б.Трилесин, ул.Новая, 4 | 1978 | 2 | панел. | 627 | - | 2023 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Всего ввод площади в 2023 году | 6494 м2 |
| 2024 год |
| ул.Чапаева, 90 | 1994 | 2 | панел. | 630 | - | 2024 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул.Чапаева, 92 | 1994 | 2 | панел. | 625 | - | 2024 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул.Калинина, 52 | 1994 | 3 | панел. | 1294 | - | 2024 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул.Гагарина, 32 | 1963 | 2 | кирп. | 171,7 | - | 2024 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| аг.Светиловичи, ул.Заводская, 1 | 1969 | 2 | кирп. | 360,6 | - | 2024 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в тех.подполье, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| аг.Светиловичи, ул.Заводская, 2 | 1971 | 2 | кирп. | 363 | - | 2024 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в тех.подполье, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| д.Эсьмоны, ул.Телеша, 45 | 1984 | 2 | панел. | 633,6 | - | 2024 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| д.Староселье, ул.Центральная, 32 | 1988 | 2 | кирп. | 548 | - | 2024 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Всего ввод площади в 2024 году | 4625,9 м2 |

Директор Белыничского УКП «Жилкомхоз»							В.М.Ивулев